UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software

ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA | Expediente ético PFC #11 — Categoría C

CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO

(GANTT SEMANAL)

PFC #11 — Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de verde y cacao (Agrícola Moreira) | Documento 10 de 12 — Anexo A

El cronograma cubre las 7 semanas restantes hasta la Entrega 4 (2B), conforme al esquema de la Sección 10 de la Guía de Entrega 3, con 15% de holgura ya incorporado (ver A11, riesgo #5).

| Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico y objetivo | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de stakeholders | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aval institucional firmado (Anexo A5 / A3 Cat. A) |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consentimientos informados firmados |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elicitación primaria (entrevistas) |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de encuestas |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesiones Design Thinking |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y clasificación de requisitos |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redacción de ERS/SRS |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado UML (casos de uso, i*) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega 1A |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega 1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación con stakeholders (taller) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Ajustes y trazabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Entrega 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Preparación de manuscrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Entrega 2B / Defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |