UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software

ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA | Expediente ético PFC #11 — Categoría C

ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

PFC #11 — Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de verde y cacao (Agrícola Moreira) | Documento 11 de 12 — Anexo A

Matriz de riesgos con evaluación cualitativa de probabilidad (Baja, Media, Alta) e impacto (Bajo, Medio, Alto). Nivel de riesgo resultante: Bajo, Medio o Alto. Cada riesgo cuenta con al menos una medida de mitigación.

| # | Descripción del riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Divulgación de información sensible del personal de campo con vínculo laboral informal. | Media | Alto | Medio | No preguntar sobre condiciones contractuales del participante; anonimizar (ENTR-XX) en todo artefacto publicado. |
| 2 | Divulgación de rendimiento por hectárea o precios de venta al acopiador. | Media | Medio | Medio | Protocolo de anonimización C3: reportar en rangos/porcentajes, nunca cifras exactas. |
| 3 | Pérdida de datos crudos de campo (entrevistas, fotos). | Baja | Alto | Medio | Doble copia (repositorio + respaldo local), transferencia el mismo día de la visita. |
| 4 | Retiro o indisponibilidad del administrador/finca durante la ventana de campo. | Baja | Alto | Medio | Mantener un segundo contacto en la finca (jornalero referente); flexibilidad de fechas. |
| 5 | Incumplimiento de plazos del PPA por carga de las 12 semanas restantes. | Media | Medio | Medio | Cronograma con holgura del 15%, reuniones semanales del equipo. |
| 6 | Fabricación o extrapolación de datos del componente empírico (gatekeeper G4 de la Entrega 3). | Baja | Alto | Alto | Trazabilidad de commits, registro previo OSF, auditoría cruzada entre integrantes antes de cada entrega. |